GUIDE DE SUIVI

# Décisions de cadrage V2

100 Productions IA utiles et vérifiées

Référentiel opérationnel avant la construction du dépôt pilote

| Projet | Challenge 100 Jours — Atelier LN-IA |
| --- | --- |
| Version | V2 validée |
| Responsable | Prof. Abderrahman EL HISSE |
| Date de validation | 18 août 2026 |
| Document source | DECISIONS-CADRAGE-V2.md |

Décision de passage — Le cadrage décisionnel est validé. La construction du dépôt pilote peut commencer sous réserve du respect des contrôles de ce guide.

# 1. Objet et mode d’emploi

Ce guide transforme les huit décisions validées en points de contrôle utilisables pendant la construction et le lancement du dépôt pilote. Il complète le document de décision sans le remplacer.

## Comment l’utiliser

Avant une action structurante, vérifier la décision correspondante dans le registre.

Consigner l’avancement, le responsable, la preuve et la date dans le tableau de suivi.

Signaler tout écart au responsable du projet avant de modifier le périmètre validé.

Conserver les preuves dans GitHub : Issue, Pull Request, review, paramètre ou lien public.

# 2. Synthèse de l’analyse

Conclusion — Les huit décisions sont cohérentes, validées et suffisantes pour engager la construction. Aucun blocage de cadrage n’est identifié.

Le titre du projet et le nom technique du dépôt sont distincts et stabilisés.

Le dépôt sera public sur le compte elhisse-CLPrepas pendant le pilote.

Le code et les contenus disposent de régimes de licence distincts.

L’équipe pilote compte cinq membres avec des rôles de responsabilité, maintenance, relecture, contribution et test.

Toute publication reste conditionnée par une validation humaine documentée.

## Points de vigilance

L’attribution à LN-IA doit apparaître avec la licence CC BY-SA 4.0 sur les contenus.

La branche main doit être protégée avant l’arrivée des premières contributions.

Les contenus sensibles exigent deux avis humains favorables.

Le dépôt public ne doit contenir aucune donnée personnelle, confidentielle ou non autorisée.

# 3. Registre des huit décisions

| Nº | Décision validée | Application attendue | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titre officiel : 100 Productions IA utiles et vérifiées | Reprendre ce titre sur le README, le site et les supports publics. | Validé |
| 2 | Dépôt : cent-productions-ia-uv | Utiliser ce nom pour le dépôt GitHub et les références techniques. | Validé |
| 3 | Propriétaire : elhisse-CLPrepas | Créer le dépôt pilote sur ce compte. | Validé |
| 4 | Visibilité publique | Limiter la communication externe jusqu’aux premières validations. | Validé |
| 5 | MIT + CC BY-SA 4.0 | Séparer clairement la licence du code et celle des contenus LN-IA. | Validé |
| 6 | Équipe pilote de cinq membres | Respecter les rôles définis et consigner les accords. | Validé |
| 7 | Cinq catégories pilotes | Limiter les premières productions aux catégories retenues. | Validé |
| 8 | Validation humaine obligatoire | Une review, ou deux pour un contenu sensible, avant fusion. | Validé |

# 4. Équipe pilote et responsabilités

| Membre | Rôle principal | Rôle secondaire | Responsabilité de suivi |
| --- | --- | --- | --- |
| Prof. Abderrahman EL HISSE | Responsable | Arbitrage et validation | Autoriser les étapes structurantes et le lancement. |
| M. BOUMRAH | Mainteneur | Relecteur | Configurer le dépôt, organiser les reviews et fusionner. |
| M. KARIM | Relecteur | Contributeur | Contrôler qualité, sources, droits et réutilisation. |
| M. Abdelmajed | Contributeur | Testeur débutant | Tester le parcours d’une première contribution. |
| M. YOUSSEF | Contributeur | Relecteur | Produire et participer au contrôle croisé. |

# 5. Feuille de suivi de la construction

Renseigner la date, le responsable et le lien de preuve au fur et à mesure. Une action n’est terminée que si sa preuve est accessible.

| Action | Responsable | État | Échéance | Preuve / lien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Créer le dépôt public | Mainteneur | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Initialiser Git et main | Mainteneur | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Créer l’arborescence V1 | Mainteneur | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Publier README.md | Mainteneur | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Ajouter les deux licences | Mainteneur | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Créer CONTRIBUTING.md | Équipe | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Ajouter les modèles GitHub | Mainteneur | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Protéger la branche main | Responsable | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Configurer GitHub Projects | Mainteneur | À faire | ____ / ____ | ________________ |
| Tester une contribution | M. Abdelmajed | À faire | ____ / ____ | ________________ |

## Légende de suivi

États recommandés : À faire • En cours • En contrôle • Bloqué • Terminé

# 6. Contrôle avant ouverture du pilote

☐  Le titre public est identique à la décision 1.

☐  Le dépôt porte exactement le nom cent-productions-ia-uv.

☐  Le propriétaire GitHub est elhisse-CLPrepas.

☐  La visibilité publique est confirmée et les contenus ont été contrôlés.

☐  LICENSE contient la licence MIT applicable au code.

☐  La licence CC BY-SA 4.0 et l’attribution à LN-IA sont visibles pour les contenus.

☐  Les cinq membres de l’équipe disposent des accès adaptés à leur rôle.

☐  Les cinq catégories pilotes sont présentes dans l’arborescence ou les labels.

☐  La branche main est protégée et la fusion exige une Pull Request.

☐  Au moins une review humaine est exigée avant fusion.

☐  Deux reviews sont exigées pour les contenus sensibles ou à fort impact.

☐  Les modèles d’Issue et de Pull Request rappellent les contrôles de confidentialité.

## Critères d’autorisation

Feu vert — Le pilote peut être ouvert lorsque tous les contrôles ci-dessus sont cochés, que les preuves sont accessibles et qu’aucun blocage critique n’est déclaré.

## Gestion d’un écart

Décrire l’écart dans une Issue dédiée.

Identifier la décision concernée et le risque associé.

Proposer une correction et désigner un responsable.

Obtenir l’accord du responsable si la décision de cadrage doit évoluer.

Mettre à jour le document de décision et ce guide si l’écart est accepté.

# 7. Cadence de pilotage

| Moment | Contrôle | Participants | Trace attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de semaine | Priorités, responsables et blocages | Responsable + mainteneur | Mise à jour GitHub Projects |
| Avant chaque fusion | Qualité, sources, droits, confidentialité | Relecteur(s) + mainteneur | Review dans la Pull Request |
| Fin de semaine | Avancement et écarts au cadrage | Équipe pilote | Compte rendu court |
| Avant ouverture publique | Simulation complète et feu vert | Responsable + équipe | Décision d’autorisation |

# 8. Journal des décisions et changements

| Date | Élément | Changement | Validateur | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/08/2026 | Décisions 1 à 8 | Validation du cadrage V2 | Prof. Abderrahman EL HISSE | DECISIONS-CADRAGE-V2.md |
| ____ | ____________ | ________________________ | ____________ | ____________ |
| ____ | ____________ | ________________________ | ____________ | ____________ |

# 9. Validation de suivi

À compléter lors du contrôle final précédant l’ouverture du pilote.

État général : ______________________________________________

Blocages ouverts : ___________________________________________

Décision : autorisé / autorisé sous conditions / reporté

Nom du responsable : ________________________________________

Date : ____ / ____ / 2026

Confirmation GitHub ou signature : ___________________________

Prochaine étape autorisée — Construire l’arborescence du dépôt pilote, initialiser Git, préparer le README et les documents de gouvernance, ajouter les modèles GitHub, puis configurer GitHub Projects.